第九周周报

第五组 文昱涵 2020141240056

本周工作内容：

本周的工作重点是进行系统设计说明书的编写：

（1）优化了系统设计说明书第五章功能设计中【SDD-009】查看收藏、【SDD-010】查看实时数据、【SDD-011】查看详情数据、【SDD-012】股票数据导入 部分的格式

（2）优化了上述部分的流程图，使得所有流程图风格保持一致

存在问题：

在进行系统设计说明书编写的过程中，我遇到了以下问题：

（1）没利用好项目管理平台的功能，导致任务分解和缺陷跟踪不够明确清晰

（2）每周的存在问题没有汇总，导致成员不知道小组整体存在的问题，不利于进行任务分解

解决问题：

为了解决上述问题，我们采取了以下措施：

（1）熟悉使用pingcode平台，利用pingcode平台对本项目进行任务分解和缺陷跟踪

（2）在课上做好充分交流

下周计划：

在下周，我们计划完成以下工作：

（1）开展小组讨论，对系统设计说明书进行优化完善