第十周周报

第五组 解佳慧 2020141461172

本周工作内容：

本周的工作重点是完善软件设计，主要包括以下几个方面：

- 对组员分别撰写的软件设计说明书的不同部分进行整合，进行格式调整并删除冗余部分

- 完善软件设计报告第六部分接口设计的编写，完善有关性能设计的部分

- 进行软件设计的评审

存在问题：

由于五一放假的原因，只能线上与组员讨论软件设计的事宜

解决问题：

利用qq、github等工具，实现组员间的沟通

下周计划：

在下周，我们计划完成以下工作：

- 继续对构建系统所需的编码知识进行学习

- 开始进行软件编码工作