第十三周周报

第五组 王超弘 2020141660104

本周工作内容：

本周的工作重点是进行详细设计和编码实现：

- 编写了配置类MybatisConfig、WebMvcConfig和RestTemplateConfig

- 编写了服务层的接口类IStockService、IStockSystemUserService、IStockRecordHistoryService、IUserFavoritesService，并且分别编写出其实现类

存在问题：

在进行详细设计和编码实现的过程中，我遇到了以下问题：

- 对SSM框架的使用不熟悉，不能熟练使用其功能来进行开发

- 在编程过程中经常遇到bug，对调试过程不熟悉

解决问题：

为了解决上述问题，我们采取了以下措施：

- 根据网上教程学习SSM框架的知识，学习SSM开发的过程

- 使用Slf4J的日志输出功能来辅助进行调试

下周计划：

在下周，我们计划完成以下工作：

- 继续完成后端系统的编写，完成控制器、异常处理器、拦截器等模块的编写