第十三周周报

第五组 石佳 2020141461140

本周工作内容：

本周的工作重点是进行前端页面的编码：

- 根据组员的主框架，实现了stock页面和create页面的跳转

- 股票列表（stock）页面：使用ant design组件库中的table组件，并实现股票列表分页（paginationChange）,股票数据获取（fetchStockData）,股票实时数据获取（fetchRealTimeStockData）

- 创建股票（create）页面:使用ant design组件库中的form，datePicker组件

- 和后端同学商量api

存在问题：

表单数据格式问题；

表单提交后表单未重置；

对于typescript语言不熟悉，父子组件间通信混乱；

解决问题：

- 将表单上用户所选的时间戳（number）转换为String类型

- 查看ant design组件库文档发现form渲染时可以通过设置state来重置表单

- 查找资料，理清父子组件间的通信关系

下周计划：

在下周，我们计划完成以下工作：

- 继续完善页面功能

- 与后端链接，实现数据传输

- 合并测试代码