第十四周周报

第五组 王超弘 2020141660104

本周工作内容：

本周的工作重点是进行详细设计和编码实现：

- 编写了系统的异常处理模块，编写了service层的InsertException, PasswordWordNotMatchException, ServiceException, UpdateException, UsernameDuplicateException, UserNotFoundException

- 编写了系统的拦截器模块，编写了JWTInterceptor, JwtException

存在问题：

在进行详细设计和编码实现的过程中，我遇到了以下问题：

- 不熟袭SSM框架中拦截器的写法，导致出现了拦截静态资源的情况

解决问题：

为了解决上述问题，我们采取了以下措施：

- 在网上寻找教程，学会正确写出拦截器

下周计划：

在下周，我们计划完成以下工作：

- 使用JUnit, PostMan, ApiFox等工具进行对后端系统的单元测试、集成测试和系统测试